BITÁCORA DE DESARROLLO E HITOS EVOLUTIVOS

Línea de Tiempo Detallada por Semanas Calendario — Novapalma

Autor: Antigravity AI Codirector & Shecid
Fecha de Reporte: 30 de Mayo de 2026
Historial de Commits Sincronizado

Esta bitácora documenta de manera detallada e institucional la evolución histórica del software de Novapalma, organizada estrictamente por semanas calendario del mes de mayo de 2026. A partir del historial de commits del repositorio Git, se detallan los entregables con sus fechas exactas, bugs e incidentes técnicos superados, y el sprint final de hoy.

1. Línea de Tiempo y Hitos por Semanas Calendario

El desarrollo técnico de la plataforma abarcó tres grandes semanas cronológicas desde las fundaciones del core hasta la entrega en producción:

| Semana / Fechas | Enfoque Estratégico | Hitos, Commits y Entregables Clave |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 04 al 17 de Mayo de 2026 | Fundación & Arquitectura Core (ACID, Auditoría) | • Core transaccional de viajes y fletes (forensic auditing con audit_logs) [14-May, 70d9e96, ca493c6] • Seguridad perimetral robusta (HttpOnly cookies SameSite, token oculto contra XSS/CSRF) [14-May, d0380ba] • Módulo inicial de gestión de conductores, vehículos y tarifas rígidas [16-May, 0e94f81, 69d3dab] |
| Semana 2 18 al 24 de Mayo de 2026 | Expansión Operativa, QA Suite & Estilos UI | • Dockerización multiplataforma y Node LTS v22 [19-May, c58ff55] • CRUD de Usuarios y vistas de Finanzas [22-May, e2135bf] • Suite automatizada QA con Selenium E2E tests [22-May, d1830cb, 3077568] • Tema Modo Oscuro unificado, alto contraste y calendarios nativos [24-May, 68c9143, 3ff7e65] • Bugfix: Desfase de fechas en tablas con zona horaria UTC [24-May, b15247c] |
| Semana 3 (Actual) 25 al 30 de Mayo de 2026 | Analítica Avanzada, PDFs & Maduración UI/DB | • Detección IP real detrás de balanceadores en Login [26-May, 317e8de, f632703] • Dashboard premium (Power BI style) con gráficos interactivos SVG [27-May, b021183] • Exportador contable Excel XLSX nativo y Live Margin Previews [27-May, c95110d, 795f24f] • Remoción de tarifas por volatilidad a costos directos [27-May, 6df9828] • CSS print ecológico landscape PDF [27-May, 8d7b733] • Hoy (30-May): Kilogramos en UI con auto-conversión a Tons, live dot-formatting colombiano (450.000), escudo de base de datos (errorHandler.js) y grillas limpias de acción para operadores. |

2. Bitácora de Errores e Incidentes Técnicos Resueltos

A continuación se detallan los desafíos técnicos identificados en las bitácoras y resueltos exitosamente con sus fechas específicas:

| Fecha | Incidente / Síntoma | Causa Raíz | Solución Técnica Aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-22 | Bloqueo 429 en Entorno Dev (Dev Blockage) | Middleware express-rate-limit bloqueaba peticiones de desarrollo debido a recargas rápidas (HMR) continuas de Vite. | Se inyectó una detección de entorno en app.js incrementando el límite a 2.000 reqs en modo dev y se configuró trust proxy en true. |
| 2026-05-24 | Desfase de 1 día en Fechas de Viaje | JavaScript leía las fechas en formato de huso UTC y al convertirlas al local (-5h) restaba horas y cambiaba el día visualmente. | Se forzó el registro sin horas a nivel de base de datos y se formateó la vista en el cliente usando la opción explícita { timeZone: 'UTC' }. |
| 2026-05-26 | Fugas de IPs de Balanceador en Auditoría | El backend capturaba la IP interna del proxy de balanceo del hosting en lugar de la dirección IP real del despachador autenticado. | Se modificó la lógica en auth.controller.js para extraer preferentemente la cabecera x-forwarded-for y limpiar el primer segmento. |
| 2026-05-27 | Hojas de Reportes PDF Truncadas | El navegador Chromium recortaba verticalmente las grillas contables de finanzas al procesar impresiones ejecutivas. | Se inyectaron directivas CSS page-break-inside: avoid y break-inside: avoid en filas y contenedores, forzando escala horizontal en CSS. |

3. El Sprint de Maduración: Logros de Hoy (30 de Mayo de 2026)

Hoy se implementaron optimizaciones estructurales críticas en la usabilidad del cliente y la resiliencia del servidor:

Kilogramos & Precio por Kilo de Fruta: El formulario ahora acepta el peso directo en kilogramos enteros de báscula (ej: 8540) y la tarifa en pesos por kilo (ej: 130). Muestra una tarjeta interactiva detallando la equivalencia corporativa a Toneladas y a tarifas por Tonelada, dividiendo por 1,000 automáticamente para guardar datos limpios en la base de datos.

Formato de Moneda Colombiano: Se implementó un formateador que separa miles con puntos (.) reactivo a la escritura. Al digitar importes (ej: 450000), el campo muestra interactivamente '450.000', previniendo errores de lectura operativa.

Escudo de Excepciones del Servidor (Shield de base de datos): Se creó la utilidad errorHandler.js en el backend para interceptar excepciones de Prisma y base de datos (como ticket repetido, cédulas duplicadas o fallas de conexión), transformándolas en claros mensajes informativos en español con su respectivo código de estado HTTP semántico, previniendo fugas de trazas técnicas en inglés.

Austeridad y Seguridad en UI: Se ocultó físicamente la columna 'Acciones' en las grillas de camiones y conductores para los Operadores, evitando tablas desequilibradas visualmente y elevando el orden estético del sistema.

Blindaje Estricto de Datos & Esquemas Zod: Endurecimiento de las validaciones en el backend para conductores (cédula y teléfono estrictamente numéricos) y vehículos (capacidad decimal positiva), impidiendo registros inconsistentes.

Sanitización de Campos en Caliente: Implementación de filtros dinámicos en tiempo real en los manejadores onChange de formularios, impidiendo físicamente la entrada de letras en campos numéricos o de números en nombres de usuarios y conductores.

CORS Dinámico & Cookies Adaptables: Configuración inteligente del backend que admite orígenes dinámicos y asigna cookies de sesión condicionales (SameSite=Lax en local para compatibilidad HTTP, y SameSite=None; Secure en producción HTTPS), garantizando que las sesiones no expiren ni se bloqueen en navegadores modernos.

Logotipo e Identidad de Marca Premium (Branding): Reemplazo de la iconografía genérica por un logotipo e imagotipo de transporte de carga pesada personalizado de Novapalma en el inicio de sesión y el favicon de la pestaña, unificando la estética corporativa.

Modales de Confirmación de Acción Premium: Eliminación completa de las alertas cutres del sistema ('window.confirm()') y su sustitución por diálogos modales fluidos Bootstrap 5 al eliminar planillas, conductores y vehículos, mejorando la estética y depurando textos operativos obsoletos.

Pruebas de Seguridad E2E Automatizadas (Selenium): Incorporación de una suite de pruebas de extremo a extremo utilizando Selenium WebDriver para auditar la sanitización de inputs y validar el flujo operativo completo del usuario de forma autónoma.

4. Ficha Técnica de la Plataforma

Cliente / Frontend: React (Vite), Bootstrap 5 (Estilos Responsivos y UI Premium), Lucide React (Iconografía), XLSX (Excel Contable nativo). Detección dinámica y renderizado de fecha según huso horario UTC del navegador.

Servidor / Backend: Node.js v25 con Express. Validación de esquemas perimetrales estrictos mediante Zod para blindaje de payloads, cookies HttpOnly de sesión y protección perimetral con Helmet.

Base de Datos & ORM: PostgreSQL y Prisma v7.8.0. Transacciones concurrentes ACID, auditoría inmutable de cambios (snapshots before/after), Soft Delete físico inalterable e índices aceleradores para optimización contable.